|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Identificador | Dependencia | Tiempo |
| Declaración de Propósitos | A1 |  | 2 |
| DFD de Contexto | A2 | A1 | 1 |
| Lista de acontecimientos | A3 | A2, A1 | 2 |
| Entrega minuta 1 | A4 |  | 1 |
| DFD Nivel 0 | A5 |  | 3 |
| DFD Nivel 1 | A6 |  | 3 |
| Entrega minuta 2 | A 7 |  | 1 |
| Diagrama E-R | A8 |  | 2 |
| Diagrama de Transición de estados | A9 |  | 2 |
| Casos de prueba (Dominio) | A10 |  | 2 |
| Casos de prueba (Subdominio) | A11 |  | 2 |
| Entrega minuta 3 | A12 |  | 1 |
| Casos de prueba por función | A13 |  | 2 |
| Modelo de implantación del usuario | A14 |  | 2 |
| Puntos por función | A15 |  | 2 |
| Métricas bang | A16 |  | 2 |
| Entrega minuta 4 | A17 |  | 1 |
| Modelo de procesador | A18 |  | 3 |
| Diagrama de estructura | A19 |  | 3 |
| Entrega minuta 5 | A20 |  | 1 |
| Pseudocódigo | A21 |  | 3 |
| Plan de pruebas de integración | A22 |  | 3 |
| Entrega minuta 6 | A23 |  | 1 |
| Complejidad relativa | A24 |  | 3 |
| Complejidad total | A25 |  | 3 |
| Entrega minuta 7 | A26 |  | 1 |
| Código del módulo | A27 |  | 5 |
| Entrega minuta 8 | A28 |  | 1 |
| Complejidad ciclomática | A29 |  | 1 |
| Entrega minuta 9 | A30 |  | 1 |
| Cohesión y Acoplamiento | A31 |  | 1 |
| Entrega minuta 10 | A32 |  | 1 |
| Establecer dominios y subdominios | A33 |  | 1 |
| Entrega minuta 11 | A34 |  | 1 |
| Plantear casos | A35 |  | 1 |
| Entrega minuta 12 | A36 |  | 1 |
| Unidad de pruebas | A37 |  | 1 |
| Entrega minuta 13 | A38 |  | 1 |

Revisiones equipo y maestro (2)  
Tiempo para la configuración del entorno de desarrollo